OkCheff — Acompanhamento do PRD

Documento de controle: o que foi feito, o que falta e o que precisa ajustar

Atualizado em: 03/07/2026

✅ Feito    🔧 Ajustar    ⏳ Pendente    🔴 Não iniciado

# 1. Banco de dados e receitas

✅  Receitas com dieta errada reclassificadas (196 corrigidas)

✅  Receitas duplicadas removidas (727 cópias eliminadas)

✅  Banco limpo: 631 receitas reais em 4 idiomas (pt, en, es, fr)

✅  Receitas classificadas por dieta: tradicional, vegetariana, vegana

🔴  Campo "language" por receita já existe — mas o app ainda não filtra por idioma do usuário na busca

🔴  Receitas ainda não têm os dois níveis do PRD: card (ideia) vs receita completa — tudo está misturado

🔴  Não existe campo "desbloqueada" na tabela de receitas do usuário

🔴  Não existe tabela de "ideias salvas" separada de "receitas completas"

🔴  Não existe controle de "buscas grátis por dia" no banco

🔴  Receitas não têm campo de "dicas distribuídas por etapa" (só dica final)

⚠️  O PRD exige dois estados claros para receita: ideia salva (card) e receita completa (desbloqueada). Isso ainda não existe no banco.

# 2. Multilíngue

✅  Detecção automática do idioma do celular na primeira abertura

✅  Seletor manual de idioma na tela de Perfil

✅  Tela Principal traduzida (pt, en, es, fr)

✅  Tela de Perfil traduzida (pt, en, es, fr)

✅  Tela de Chat traduzida (pt, en, es, fr)

✅  Tela de Caderno traduzida (pt, en, es, fr)

⏳  Tela de receita individual (recipe/[id]) — ainda não verificada

⏳  Tela de busca (search.tsx) — ainda não verificada

⏳  Tela de login (auth.tsx) — ainda não verificada

⏳  Tela "Como funciona" — ainda não existe

⏳  Mensagens da IA (receitas geradas) já vêm no idioma correto via Edge Function

# 3. Modelo grátis e limites de busca

🔧  Hoje o app não tem limite de buscas diárias — PRD define 10 buscas/dia com reset às 00:00 local

🔴  Contador de buscas grátis não aparece na tela (PRD: "Você ainda tem 8 buscas grátis hoje")

🔴  Não existe lógica de reset diário às 00:00 horário local

🔴  Card hoje mostra ingredientes com quantidade — PRD define que card não deve mostrar quantidade

🔴  Receita completa é gerada junto com o card — PRD define que só deve ser gerada no desbloqueio

🔴  Não existe mensagem quando o limite de buscas acaba

⚠️  Este é um dos pontos mais críticos. O modelo atual não segue o PRD em nada relacionado ao fluxo grátis.

# 4. Caderno e desbloqueio de receita

✅  Caderno tem 3 abas: Ideias, Receitas e Eventos

🔧  Aba "Ideias" e aba "Receitas" existem, mas a lógica de desbloqueio não funciona — tudo vai para o mesmo lugar

🔴  Não existe botão "Ver lista de compras" que aciona o desbloqueio

🔴  Não existe verificação de direito antes de desbloquear (bônus, pacote, premium)

🔴  Receita completa não é "gerada no momento do desbloqueio" — hoje já vem pronta desde a busca

🔴  Receita desbloqueada não fica marcada como "nunca expira" — não há esse controle

🔴  Não existe botão "Cozinhar agora" direcionando para modo de preparo guiado

🔴  Não existe botão "Tenho uma dúvida" vinculado à receita

🔴  Não existe botão "Adicionar a evento" na receita

🔴  Não existe botão "Marcar como feita"

# 5. Chef Chat

✅  Tela de chat existe e funciona com IA real

✅  Perguntas rápidas traduzidas nos 4 idiomas

🔴  Chef Chat não está vinculado a uma receita — responde qualquer coisa sem contexto

🔴  Quando aberto fora de uma receita, não pergunta "Sobre qual receita você quer falar?"

🔴  Não exibe receitas do Caderno para o usuário selecionar antes de começar

🔴  Não verifica se o usuário tem direito ativo (pacote/premium) para usar o chat

⚠️  PRD é claro: o Chef nunca deve responder sobre receita solta. Hoje o chat funciona como chatbot genérico, sem vínculo com receita.

# 6. Voz OkCheff

✅  TTS (texto para voz) existe no chat — botão de volume

✅  VoiceActivator com energia existe na tela de Perfil e Chat

🔴  Não existe reconhecimento de voz real (STT — Speech-to-Text)

🔴  Comando "OkCheff" por voz não existe

🔴  Voz não está vinculada ao modo de preparo passo a passo

🔴  Comandos "próximo passo", "volta", "repete", "timer" por voz não existem

🔴  Voz na lista de compras (ajuda no mercado) não existe

⚠️  A voz OkCheff é o principal diferencial do app segundo o PRD. Hoje só existe TTS básico no chat, sem nenhuma das funcionalidades descritas.

# 7. Modo de preparo (Cozinhar agora)

⏳  Tela de preparo existe — precisa verificar se tem passo a passo guiado

🔴  Não existe barra de progresso da receita

🔴  Não existe dica distribuída por etapa (só dica final)

🔴  Não existe botão "Tenho uma dúvida" dentro do preparo

🔴  Não existe botão "Ativar OkCheff" dentro do preparo

🔴  Timer por voz não existe

# 8. Lista de compras

✅  Lista de compras existe e aparece nas receitas

🔧  Botão "Não tenho" (substituição) foi implementado na sessão anterior

🔴  Não existe botão "Tenho uma dúvida" dentro da lista de compras

🔴  Não existe botão "Ativar OkCheff" dentro da lista de compras

🔴  Não existe checkpoint de marcar itens comprados com acesso offline

# 9. Eventos

✅  Aba "Meus Eventos" existe no Caderno

🔴  Não existe criação de evento simples (nome, data, receita associada)

🔴  Não existe reserva de Chef ou OkCheff para evento

🔴  Não existe lembrete de compra ou preparo

🔴  Não existe notificação no dia do evento

🔴  Não existe botão "Trocar receita do evento"

# 10. Planos, pacotes e pagamento

🔴  Não existe sistema de pacotes avulsos (Pacote Chef / Pacote OkCheff)

🔴  Não existe Premium Chef ou Premium OkCheff

🔴  Não existe Google Play Billing integrado

🔴  Não existe tela de compra com pacotes e premium

🔴  Não existe controle de "20 receitas por mês" no Premium

🔴  Não existe remoção de anúncios para quem tem pacote ou Premium ativo

🔴  Não existe receita de boas-vindas (1 receita completa com OkCheff por 7 dias)

🔴  Não existe bônus mensal (receita completa especial todo mês)

# 11. Anúncios

🔴  Não existe sistema de anúncios implementado

⚠️  PRD define que usuário grátis vê anúncios, mas nunca durante o passo a passo. Isso ainda não existe.

# 12. Busca por foto (Premium)

🔴  Busca por foto da geladeira/despensa não existe — recurso Premium Chef/OkCheff

🔴  Busca por foto do prato pronto (receita inspirada) não existe

# 13. Tela "Como funciona"

🔴  Tela "Como funciona" não existe no app

# 14. Login, conta e sincronização

⏳  Tela de login existe (auth.tsx) — precisa verificar se está funcional

🔴  Sincronização de dados ao trocar de celular não verificada

🔴  Regra "receita nunca se perde ao logar novamente" não verificada

# 15. Linguagem e tom do app

🔧  App usa o termo "Plano Gratuito / Plano Premium" — PRD define não usar linguagem de créditos

🔧  Algumas mensagens ainda são técnicas — PRD define tom simples de "Chef te ajudando"

🔴  Mensagens específicas do PRD (ex: "Você ainda tem 8 buscas grátis hoje") não existem

# Resumo executivo

O app tem uma base visual e estrutural boa, mas o modelo de negócio do PRD ainda não foi implementado. As funcionalidades mais críticas (limite de buscas, desbloqueio de receita, Chef vinculado à receita, voz OkCheff, pacotes e pagamento) precisam ser construídas do zero.

Prioridade recomendada de execução (seguindo o PRD, seção 12)

1️⃣  Ajustar modelo grátis — limite de 10 buscas/dia com reset às 00:00

2️⃣  Ajustar cards — remover quantidade dos ingredientes, card = ideia apenas

3️⃣  Ajustar Caderno — separar ideias salvas de receitas completas corretamente

4️⃣  Ajustar desbloqueio — botão "Ver lista de compras" aciona geração completa

5️⃣  Ajustar receita completa — botões Cozinhar agora / Tenho dúvida / Adicionar evento

6️⃣  Ajustar lista de compras — dicas e botão de dúvida

7️⃣  Ajustar passo a passo — progresso, dicas por etapa, botões de navegação

8️⃣  Vincular Chef Chat à receita

9️⃣  Voz OkCheff real (STT + comandos)

🔟  Eventos completos com reserva e lembrete

1️⃣1️⃣  Pacotes e Premium com Google Play Billing

1️⃣2️⃣  Anúncios + tela Como funciona + boas-vindas + bônus mensal

⬆️  Elimine cada item desta lista conforme for sendo concluído.