OkCheff - Acompanhamento do PRD V3

Baseado no PRD/EPR V4 (30/06/2026) - documento mais recente e correto

Atualizado em: 03/07/2026

Feito   Ajustar   Verificar   Nao iniciado

# 1. Decisoes de negocio fechadas (PRD V3)

Obs: Estas sao as regras fechadas. Toda implementacao deve seguir exatamente isso.

[OK]  Busca de cards: ILIMITADA e gratuita - sem limite de buscas por dia

[OK]  5 cards por busca com botao Ver mais

[OK]  Credito consumido APENAS no desbloqueio - nao na busca

[OK]  Creditos NAO vencem (prazo no banco: 60d / 180d / 2 anos)

[OK]  Premium anual REMOVIDO - so pacotes avulsos

[OK]  Foto da geladeira e foto do prato: disponivel em TODOS os pacotes pagos

[OK]  Chat ILIMITADO dentro da receita para quem tem pacote ativo

[OK]  1 receita de boas-vindas ao instalar (do cache, sem custo)

[OK]  1 receita bonus mensal via notificacao push

[VERIFICAR]  Tecnologia de voz ainda nao decidida - OpenAI TTS ou Gemini TTS

[VERIFICAR]  Precos definidos mas ainda nao implementados na tela de compra

## Precos definidos:

[INFO]  Chef 1: R$7,90 | Chef 3: R$20,15 | Chef 5: R$31,60

[INFO]  Pro Chef 10: R$55,30 | Pro 30: R$142,20 | Pro 50: R$197,50 | Pro 100: R$316,00

[INFO]  OkCheff 1: R$11,90 | OkCheff 3: R$30,35 | OkCheff 5: R$47,60

[INFO]  Pro OkCheff 10: R$83,30 | Pro 30: R$214,20 | Pro 50: R$297,50 | Pro 100: R$476,00

# 2. Banco de dados e receitas

[OK]  Banco limpo: 631 receitas reais em 4 idiomas (pt, en, es, fr)

[OK]  Receitas com dieta errada corrigidas (196 reclassificadas)

[OK]  Duplicatas removidas (727 copias eliminadas)

[OK]  Tabelas existentes: users, notebook_recipes, recipes, user_packages, events

[NAO INICIADO]  Banco ainda nao filtra receitas pelo idioma do usuario na busca

[NAO INICIADO]  Nao existe separacao entre card (ideia) e receita completa no banco

[NAO INICIADO]  Nao existe campo "desbloqueada" vinculado ao usuario

[NAO INICIADO]  Combinacao Reveillon > Tradicional ainda esta vazia (TheMealDB instavel)

Obs: Prioridade: criar estrutura de card vs receita completa no banco antes de qualquer outra mudanca.

# 3. Cards e busca de receitas

[OK]  Card ja tem: foto, badge de dieta, nome, descricao, tempo, porcoes, dificuldade

[OK]  Card ja mostra ingredientes SEM quantidade - correto conforme PRD

[OK]  Frase "Toque para ver a receita completa" ja existe no card

[NAO INICIADO]  Busca retorna quantidade errada de cards - PRD define 5 + botao Ver mais

[NAO INICIADO]  Receita completa ainda e gerada junto com o card - deve ser gerada so no desbloqueio

[NAO INICIADO]  Busca por ingredientes precisa ser testada apos correcao do verify_jwt

[NAO INICIADO]  Busca livre por nome de prato nao existe ainda

Obs: CRITICO: Gerar receita completa ja na busca desperdica tokens e vai contra o PRD. Corrigir antes de lancamento.

# 4. Multilingue

[OK]  Deteccao automatica do idioma do celular na primeira abertura

[OK]  Seletor manual de idioma no Perfil

[OK]  Telas traduzidas: Principal, Perfil, Chat, Caderno (pt, en, es, fr)

[VERIFICAR]  Tela de receita individual - ainda nao verificada

[VERIFICAR]  Tela de busca (search.tsx) - ainda nao verificada

[VERIFICAR]  Tela de login (auth.tsx) - ainda nao verificada

[NAO INICIADO]  Trocar idioma no Perfil nao muda o app inteiro em tempo real

[NAO INICIADO]  Tela Como funciona nao existe

# 5. Caderno e desbloqueio de receita

[OK]  Caderno tem 3 abas: Ideias Salvas, Receitas Completas, Eventos

[NAO INICIADO]  Botao Desbloquear nao esta conectado a Edge Function (modo unlock ja existe)

[NAO INICIADO]  Desbloqueio nao verifica se o usuario tem credito disponivel

[NAO INICIADO]  Receita desbloqueada nao e salva no Caderno automaticamente

[NAO INICIADO]  Receita completa nao e gerada no desbloqueio - vem pronta da busca

[NAO INICIADO]  Nao existe botao Ver lista de compras acionando o desbloqueio

[NAO INICIADO]  Nao existe botao Cozinhar agora para modo de preparo guiado

[NAO INICIADO]  Nao existe botao Tenho uma duvida vinculado a receita

[NAO INICIADO]  Nao existe botao Adicionar a evento

[NAO INICIADO]  Nao existe botao Marcar como feita

Obs: A Edge Function ja tem o modo unlock pronto - so falta conectar o botao no app.

# 6. Chef Chat

[OK]  Tela de chat existe e funciona com IA real (gpt-4.1-nano)

[OK]  Edge Function ja tem modo chat (exige login, vinculado a receita no servidor)

[NAO INICIADO]  No app o chat nao esta vinculado a nenhuma receita - responde tudo solto

[NAO INICIADO]  Quando aberto fora de uma receita nao pergunta sobre qual receita

[NAO INICIADO]  Nao verifica se usuario tem pacote ativo antes de permitir o chat

Obs: Chat ilimitado e para quem tem pacote ativo E esta dentro de uma receita. Hoje nao ha nenhuma dessas verificacoes.

# 7. Voz OkCheff

[OK]  TTS basico existe no chat (botao de volume)

[VERIFICAR]  Decisao de tecnologia pendente - OpenAI TTS ou Gemini TTS

[NAO INICIADO]  Reconhecimento de voz (fala para texto) nao existe

[NAO INICIADO]  Comando OkCheff por voz nao existe

[NAO INICIADO]  Voz nao esta vinculada ao passo a passo

[NAO INICIADO]  Comandos por voz (proximo, volta, repete, timer) nao existem

Obs: Nao implementar voz antes de decidir a tecnologia.

# 8. Modo de preparo (Cozinhar agora)

[VERIFICAR]  Tela de preparo existe - precisa verificar se o passo a passo esta guiado

[NAO INICIADO]  Nao existe barra de progresso da receita

[NAO INICIADO]  Nao existe dica por etapa (so dica final)

[NAO INICIADO]  Nao existe botao Tenho uma duvida dentro do preparo

[NAO INICIADO]  Nao existe botao Ativar OkCheff dentro do preparo

# 9. Lista de compras

[OK]  Lista de compras existe e aparece nas receitas

[OK]  Botao Nao tenho com substituicao implementado

[NAO INICIADO]  Nao existe checkbox para marcar itens comprados com acesso offline

[NAO INICIADO]  Nao existe botao Tenho uma duvida dentro da lista

# 10. Eventos

[OK]  Aba Eventos existe no Caderno

[NAO INICIADO]  Criacao de evento simples nao existe (nome, data, receita associada)

[NAO INICIADO]  Reserva de Chef ou OkCheff para evento nao existe

[NAO INICIADO]  Lembretes de compra e preparo nao existem

[NAO INICIADO]  Notificacao no dia do evento nao existe

# 11. Pacotes e pagamento

[OK]  Tabela user_packages ja existe no Supabase

[NAO INICIADO]  Tela de compra nao existe

[NAO INICIADO]  Google Play Billing nao integrado

[NAO INICIADO]  Controle de creditos por usuario nao implementado no app

[NAO INICIADO]  Remocao de anuncios para quem tem pacote nao existe

[NAO INICIADO]  Receita de boas-vindas nao implementada

[NAO INICIADO]  Bonus mensal via notificacao push nao implementado

# 12. Anuncios

[NAO INICIADO]  Sistema de anuncios nao implementado

Obs: Anuncio nunca pode aparecer durante o passo a passo - regra do PRD.

# 13. Busca por foto (todos os pacotes pagos)

[NAO INICIADO]  Foto da geladeira/despensa nao existe

[NAO INICIADO]  Foto do prato pronto (receita inspirada) nao existe

# 14. Login e conta

[VERIFICAR]  Tela de login existe (auth.tsx) - precisa testar e ajustar

[NAO INICIADO]  Login obrigatorio para desbloqueio e chat - ainda nao enforçado no app

[NAO INICIADO]  Sincronizacao ao trocar de celular nao verificada

# Ordem de execucao recomendada (seguindo PRD V3)

Obs: Uma etapa por vez. Nao avance sem testar a anterior.

1  Ajustar cards: 5 por busca + Ver mais + receita completa NAO gerada na busca

2  Conectar botao de desbloqueio a Edge Function (modo unlock ja existe)

3  Implementar controle de creditos no app (verificar antes de desbloquear)

4  Testar e ajustar login (necessario para desbloqueio e chat)

5  Vincular Chef Chat a receita (Edge Function ja tem o modo chat)

6  Ajustar modo de preparo - passo a passo guiado com botoes corretos

7  Decidir tecnologia de voz e implementar voz OkCheff

8  Eventos completos com reserva e lembretes

9  Tela de compra + Google Play Billing

10  Anuncios + boas-vindas + bonus mensal + Como funciona + busca por foto

Elimine cada item conforme for concluido. Ultima atualizacao: 03/07/2026